1. Proceso de planeación

Objetivo: definir qué se va a construir, cómo se va a organizar el trabajo y qué se entregará.

Actividades:

- Definir problema, objetivo y alcance.

- Identificar actores del sistema.

- Asignar roles del equipo.

- Definir entregables y cronograma.

Responsable principal:

- Juanes Basto

Apoya:

- Brandon Martinez

Estado actual:

- Este proceso ya está bastante adelantado porque ya definieron la idea del sistema

2. Proceso de análisis de requisitos

Objetivo: especificar las necesidades funcionales y no funcionales del sistema.

Actividades:

- Levantamiento de información.

- Definición de requisitos funcionales.

- Definición de requisitos no funcionales.

- Redacción de casos de uso.

- Identificación de reglas del negocio.

Responsable principal:

- Brandon Martinez

Apoya:

- Juanes Basto

Productos:

- Documento SRS

- Casos de uso

- Alcance del sistema

3. Proceso de diseño del sistema

Objetivo: modelar la estructura y comportamiento del sistema antes de programar.

Actividades:

- Diseño de arquitectura.

- Diagrama de clases.

- Diagrama de casos de uso.

- Diagramas de secuencia.

- Modelo entidad–relación.

- Diseño inicial de interfaz.

Responsable principal:

- Juanes Basto en arquitectura, clases, ER y backend

- Brandon Martinez en interfaz y apoyo UML

Productos:

- Diagramas UML

- Modelo de base de datos

- Estructura general del sistema

4. Proceso de desarrollo backend y base de datos

Objetivo: construir la lógica del sistema y persistencia de datos.

Actividades:

- Crear base de datos.

- Implementar autenticación y roles.

- Implementar gestión de tickets.

- Implementar asignación automática.

- Implementar estados, SLA y notificaciones.

- Configurar repositorio y entorno técnico.

Responsable principal:

- Juanes Basto

Apoya:

- Brandon Martinez en pruebas funcionales y validación

5. Proceso de desarrollo frontend

Objetivo: construir la interfaz de usuario según cada rol del sistema.

Actividades:

- Pantalla de inicio de sesión.

- Dashboard de usuario.

- Dashboard de técnico.

- Dashboard de administrador.

- Formularios de creación y gestión de tickets.

- Visualización de estados, historial y notificaciones.

Responsable principal:

- Brandon Martinez

Apoya:

- Juanes Basto en integración con backend

6. Proceso de pruebas y aseguramiento de calidad

Objetivo: validar que el sistema funcione correctamente y cumpla los requisitos.

Actividades:

- Diseñar casos de prueba.

- Probar inicio de sesión y control de acceso.

- Probar creación y asignación de tickets.

- Probar cambio de estados.

- Probar reapertura de tickets.

- Probar dashboards y reportes.

- Verificar errores y correcciones.

La idea sale también de la lógica del documento guía, que incluye criterios de aceptación para comprobar si el sistema cumple lo esperado .

Responsable principal:

- Brandon Martinez

Apoya:

- Juanes Basto

7. Proceso de integración y entrega

Objetivo: consolidar el proyecto y preparar la entrega académica.

Actividades:

- Unir frontend y backend.

- Revisar documentación final.

- Organizar repositorio.

- Preparar presentación.

- Validar entregables finales.

Responsables:

- Ambos

Distribución práctica del trabajo

Para que quede más formal en el informe, puedes ponerlo así:

| Integrante | Roles | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Juanes Basto | Project Manager, Software Architect, Backend Developer & DevOps | Planeación, arquitectura, backend, base de datos, integración y control técnico |
| Brandon Martinez | Frontend Developer, QA/Tester, Analista funcional | Requisitos, documentación, interfaz, pruebas, validación y apoyo funcional |